	第二轮自治区生态环境保护督察第27项整改任务完成情况表

	整改问题
	道路扬尘问题突出，伊金霍洛旗阿新线、达拉特旗乌漫线S211官音店段、鄂托克旗棋盘井镇西环路与一号路交界处、棋千线黑龙贵段道路破损，路面积灰，扬尘污染严重。

	整改目标
	降低扬尘对周边环境和居民生活的影响，路面破损情况得到有效修复，道路扬尘污染问题得到显著改善。

	完成时限
	立行立改，长期坚持
	完成情况
	完成

	责任单位
	市交通局牵头，市能源局、市公安局，达拉特旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗党委和政府
	监管单位
	市交通局牵头，市能源局、市公安局

	整改措施
	一是加大道路日常养护力度，增加养护人员和机械设备投入，及时修复道路破损、塌陷，及时清除路面淤泥和积土积尘。二是加大道路运输车辆执法检查力度，严格运输车辆管理，严禁超重超载车辆上路损害公路，坚决杜绝车辆超马槽装运货物，货运车辆必须苫盖篷布或封闭车体，防止运输过程中出现物料遗撒或泄漏。三是增加货运道路清扫及洒水频次，降低道路扬尘污染，及时对路面、路基和抑尘墙等进行养护修补。四是清理整治矿区公共道路内积存的垃圾渣土，设立粉尘固废集中处置点，防止无序倾倒造成二次扬尘污染。五是及时清理路肩、边沟煤污，及时修补路面坑槽。六是持续推进棋盘井蒙西地区环境污染治理工作，强化源头治理，持续加大智能设施和技防设施投入，提升科技治超水平。

	整改成效
	根据《鄂尔多斯市贯彻落实第二轮自治区生态环保督察报告整改方案》要求，我单位制定并印发《鄂尔多斯市交通运输局关于落实自治区生态环保督察整改反馈问题专项整治工作实施方案》的通知（鄂交发〔2025〕34号），成立专项整治工作领导小组，全面推进自治区生态环保督察整改反馈问题专项整治及全市公路路域环境“拉网式”排查整治工作。按照属地管理原则，组织多部门协同整治包府路、棋千线、矿区周边道路环境等问题，并建立动态台账实施整改-验收-销号全闭环管理，同时建立路域环境治理长效机制，常态化开展公路沿线环境整治。

（一）关于伊金霍洛旗阿新线道路破损，路面积灰，扬尘污染严重问题。自市交通局《方案》印发后，伊旗交通运输部门立即开展路域排查，组织养护人员全面清理沿线沉积煤尘，对路面进行洒水清洁和坑洞修补，并对沿线煤矿进出口道路实施硬化处理，避免煤土粉土被车辆带入路面，显著提升了道路洁净度与安全性，周边扬尘得到有效改善。截至2025年7月10日，累计投入人员2721人次、机械1511次，修复路面破损及塌陷702处；道路洒水约990罐（约14300m³），每日清扫路面、路基及路肩，清理白色垃圾378m³、路面淤泥和积土积尘7811㎡、堆放杂物76处、边沟内建筑垃圾477m³。

（二）关于达拉特旗乌漫线S211官音店段道路破损，路面积灰，扬尘污染严重问题。一是加强道路日常养护力度，及时修补破损路面，清除路面淤泥和积土积尘，同时增加养护人员和机械设备投入，购置了抑尘剂并配备水车，通过洒水降尘抑制车辆扬尘；二是联合交管部门强化监督，要求过往货运车辆在运输过程中必须严格采取篷布苫盖等措施，防止货物遗洒和扬尘的产生；三是加大巡查整改力度，每周至少开展5次巡查，对发现的坑槽、积土、垃圾等问题及时处置，2024年9月完成自治区环保督察整改任务至今，累计投入人工866人次，机械297台次，洒水车128台次，清理积土、垃圾990立方米，修补坑槽10万余平方米；四是2025年5月20日启动S211线达拉特旗昭君镇至杭锦旗阿门其日格村段公路养护工程，目前正在进行旧路结构层铣刨、特殊路基处理回填铣刨料、过水路面、砂砾功能层等施工。通过拓宽路面、增设交通设施等举措，全面提升公路通行能力和行车安全性，为群众提供更加便捷、安全的出行环境。

（三）关于鄂托克旗棋盘井镇西环路与一号路交界处、棋千线黑龙贵段道路破损，路面积灰，扬尘污染严重问题。一是已完成破损路面修复，并建立日常清扫与洒水降尘工作机制。日常清扫与洒水时段为每日5:00-19:00,其中日均清扫7次（每2小时一次）；日均洒水5次，（每3小时一次）。二是持续推进棋盘井蒙西地区环境污染治理工作，强化源头治理，持续加大智能设施和技防设施投入，提升科技治超水平。2025年1月1日至7月3日，每日出动工人27人次、扫路车7辆，累计清扫约80110 公里；5辆洒水车自3月7日起投入作业，累计洒水约2018 车；2辆农用车共清理泥土垃圾约3017吨。同时鄂旗交通局联合交管大队、棋盘井综合执法局开展常态化执法，重点查处超载超限、飘散滴漏及不苫盖篷布等违法车辆，减少道路扬尘。


